| NOMBRE DEL PROYECTO: | Tienda virtual sobre moda personalizada |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROYECTO: | 2025-001 |
| PROPIETARIO DEL PROYECTO: | Empresa de Distribución de Bienes |
| PATROCINADOR DEL PROYECTO: | José González Enríquez |
| DIRECTOR DEL PROYECTO: | Alberto Valenzuela Muñoz |
| FECHA DE CREACIÓN: | 18/09/2025 |
| ELABORADO POR: | Organización |
| VERSIÓN DEL DOCUMENTO: | V1.0 |

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

| Fecha | Realizada por | Breve descripción de los cambios |
| --- | --- | --- |
| 18/09/2025 | Organización | Desarrollo de la primera versión |

PROPÓSITO DEL PROYECTO

Las razones que han llevado al propietario del proyecto a solicitar el proyecto.

La empresa cliente, dedicada a la distribución de bienes, busca dar el salto al mundo digital mediante una solución de comercio electrónico B2C que permita llegar de manera más directa a sus consumidores finales. El proyecto responde a la necesidad de ampliar canales de venta, mejorar la experiencia de compra de los clientes y aumentar la competitividad en el mercado actual.

DESCRIPCIÓN DE ALTO NIVEL DEL PROYECTO, RESULTADO(S)/PRODUCTO(S)

Esta sección debe identificar lo que se considera en el alcance del proyecto, es decir, el trabajo a realizar en el proyecto, los productos que el proyecto entregará y que forman la solución que aborda la situación actual (problema, necesidad u oportunidad).

Diseño, desarrollo e implementación de una solución de comercio electrónico B2C para una empresa de distribución de bienes. La plataforma será administrada por el personal designado por la empresa cliente, y permitirá a los consumidores finales realizar una experiencia de compra digital completa. Los usuarios de la aplicación podrán navegar por el catálogo de productos, seleccionar artículos, añadirlos a un carrito de compras, realizar pagos en línea y recibir confirmación de sus pedidos. El sistema integrará funciones básicas de gestión interna para el control de pedidos, inventario y clientes, de manera que la empresa pueda gestionar sus operaciones de forma centralizada. La solución incluirá una interfaz web amigable y responsive, que permita el acceso desde dispositivos móviles y de escritorio, garantizando una experiencia de usuario fluida y moderna. Asimismo, la empresa consultora proporcionará capacitación básica al cliente para la correcta administración y operación de la plataforma. El proyecto contempla la subcontratación de los servicios de desarrollo de software a una empresa especializada, la cual trabajará en coordinación con la empresa consultora y el grupo de prácticas.

EXCLUIDO DEL PROYECTO

Esta sección debe identificar lo que se considera fuera del alcance del proyecto, es decir, que el proyecto no entregará. Es tan importante definir lo que está en el alcance, como lo que está fuera del alcance del proyecto, para manejar mejor las expectativas del propietario del proyecto y de las partes interesadas.

- Campañas de marketing digital - Mantenimiento de la plataforma - Integración con sistemas de contabilidad o ERP

ENTREGABLES DEL PROYECTO

Esta sección debe identificar los entregables del proyecto. Piense en un entregable como un objeto tangible o intangible producido como resultado del proyecto que se pretende entregar al propietario del proyecto. Los entregables relativos a la gestión del proyecto no deben ser considerados en este documento.

| Id | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| E1 | Producto | Plataforma web de comercio electrónico B2C, preconfigurada e integrada, que incluye el código fuente, instrucciones de instalación y puesta en producción. |
| E2 | Documentación | Manuales de usuario y administrador, junto con la documentación técnica básica y guías de despliegue. |
| E3 | Formación | Formación sobre la administración y uso de la aplicación dirigida al personal del cliente. |

OBJETIVOS DEL PROYECTO

| Id | Objetivo |
| --- | --- |
| 01 | Desarrollar un Plan de Dirección de Proyecto de acuerdo con las directrices dadas por el profesorado de la asignatura. |
| 02 | Proveer de una solución software funcional que permita a los usuarios realizar una experiencia de compra completa (navegar por el catálogo, seleccionar productos, añadirlos al carrito, pagar y recibir confirmación del pedido…). |
| 03 | Facilitar a la empresa cliente su transición al comercio electrónico B2C mediante la entrega de una plataforma web integrada y administrable. |

REQUISITOS DE ALTO NIVEL

Esta sección debe definir las características esperadas de los entregables que se entregarán al cliente. Piense en las características como las capacidades de alto nivel asociadas a los entregables que son necesarias para aportar los beneficios esperados a los usuarios. Estas características se ampliarán en mayor detalle más adelante en el proyecto.

| Id | Requisito |
| --- | --- |
| R1 | Las versiones del producto para pruebas y evaluación estarán disponibles en algún PaaS. |
| R2 | Deberá entregarse el código fuente completo del producto, junto con las instrucciones de instalación y puesta en producción. |
| R3 | El proyecto utilizará un ciclo de vida híbrido. |
| R4 | Se emplearán las plantillas definidas por la organización consultora. |
| R5 | Las tecnologías y herramientas a utilizar serán: Django y Visual Studio Code. |
| R6 | La aplicación admin integrada en Django se utilizará solo durante el desarrollo para pruebas, y deberá entregarse al cliente toda la funcionalidad necesaria para administrar la tienda y los requisitos del producto. |

CRITERIOS DE ÉXITO

Esta sección debe describir los criterios de éxito del proyecto. Piense en los criterios de éxito como los criterios medibles en base a los cuales el proyecto en su conjunto puede ser considerado un éxito o un fracaso.

- Entrega de la plataforma funcional y sin errores - Experiencia de usuario fluida y eficiente - Cumplimiento de los requisitos funcionales de la tienda - Satisfacción del cliente y formación exitosa del equipo - Cumplimiento del plazo y presupuesto establecidos - Seguridad de los datos del cliente y del proceso de compra - Interfaz adaptativa y accesible en todos los dispositivos

HITOS CLAVE

Esta sección debe enumerar los sucesos importantes en el ciclo de vida del proyecto (es decir, los hitos). La lista puede incluir una indicación sobre el calendario previsto para las principales fases del proyecto (p.ej., las fases de Planificación, Ejecución y Cierre), así como los entregables del proyecto y de gestión del proyecto (p.ej., el Plan de Dirección del Proyecto) y la fecha en que se espera que finalice el proyecto.

| Hito | Fecha |
| --- | --- |
| Entrega Plan de Dirección Proyecto | 31/10/2025 |
| Desarrollo de la Tienda Virtual | 15/10/2025 |
| Aprobación del diseño y prototipo | 20/10/2025 |
| Inicio del desarrollo de la plataforma e-commerce | 25/10/2025 |
| Finalización de la primera fase de pruebas internas | 15/11/2025 |
| Implementación en entorno de pruebas | 01/12/2025 |
| Fase de pruebas de usuario (UAT) | 05/12/2025 |
| Revisión final y validación del cliente | 10/12/2025 |
| Lanzamiento y puesta en marcha de la tienda | 15/12/2025 |
| Entrega de documentación final | 18/12/2025 |
| Capacitación del cliente sobre el uso de la plataforma | 19/12/2025 |
| Cierre del Proyecto | 22/12/2025 |

PRESUPUESTO RESUMIDO

Proporcionar el coste total para el propietario del proyecto de la solución entregada (productos del proyecto).

El departamento comercial ha realizado una oferta de 15.000€ + IVA

INTERESADOS CLAVE

| Interesado | Rol |
| --- | --- |
| José González Enríquez | Patrocinador |
| Eulagio Contreras | Cliente (Representante de la Empresa) |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL

Esta sección debe describir cualquier supuesto del proyecto relacionado con el negocio, la tecnología, los recursos, el entorno organizativo, el alcance, las expectativas o los plazos. Los supuestos se consideran hechos (verdaderos), pero deben ser validados, ya que en otro caso se consideran riesgos.

- Las tecnologías permitidas serán Django y VS Code. - Se deberá utilizar un ciclo de vida híbrido - Se deberá utilizar las plantillas de la organización - Será responsabilidad del equipo de desarrollo elegir la plataforma de despliegue - Queda excluido el soporte técnico post-proyecto - Debe cumplir el RGPD - Los artículos de la tienda serán cargados por el cliente

RIESGOS DE ALTO NIVEL

Añada cualquier riesgo inicial que deba ser identificado. Se debe focalizar especialmente en los riesgos de negocio.

- Riesgo de retrasos en el desarrollo - Falta de claridad en los requisitos - Riesgo de sobrecarga de tráfico - Riesgo de no cumplimiento de plazos de prueba - Riesgo de incumplimiento de seguridad

NIVEL DE AUTORIDAD DEL DIRECTOR DEL PROYECTO

Indicar el nivel de autoridad del director del proyecto acerca de:

La gestión del cronograma y del presupuesto.

Los recursos materiales y humanos (dotación de personal).

Decisiones técnicas.

Resolución de conflictos.

- Gestionar el cronograma y presupuesto - Decisiones técnicas y de desarrollo - Modificaciones en el alcance - Resolución de conflictos

APROBACIÓN

| Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador |  |  |
| Director del Proyecto |  |  |