| NOMBRE DEL PROYECTO: | Tienda virtual sobre moda personalizada |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROYECTO: | 2025-001 |
| PROPIETARIO DEL PROYECTO: | Empresa de distribución de bienes |
| PATROCINADOR DEL PROYECTO: | José González Enríquez |
| DIRECTOR DEL PROYECTO: | Alberto Valenzuela Muñoz |
| FECHA DE CREACIÓN: | 23/09/2025 |
| ELABORADO POR: | Organización |
| VERSIÓN DEL DOCUMENTO: | V1.0 |

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

| Fecha | Realizada por | Breve descripción de los cambios |
| --- | --- | --- |
| 18/09/2025 | Organización | Desarrollo de la primera versión |

OBJETIVOS DEL PROYECTO

| Id | Objetivo |
| --- | --- |
| O1 | Crear una tienda virtual atractiva y funcional con opciones de personalización de productos de moda. |
| O2 | Desarrollar una plataforma web responsive y fácil de usar, enfocada en una experiencia de compra fluida y visualmente atractiva. |
| O3 | Integrar un sistema de gestión de inventario para asegurar la disponibilidad y seguimiento en tiempo real de las prendas y accesorios. |
| O4 | Integrar un sistema de pagos seguros y opciones de pago flexibles para mejorar la comodidad de los usuarios. |
| O5 | Desarrollar un plan de pruebas para garantizar que la plataforma funcione correctamente antes de su lanzamiento, incluyendo pruebas de carga, de seguridad y de la experiencia del usuario. |

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

| FASE | ACTIVIDADES CLAVE | ENTREGABLES CLAVE | CRITERIO DE SALIDA DE LA FASE |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis y Diseño | • Definición de requisitos funcionales • Diseño de arquitectura del sistema • Creación de wireframes y mockups | - Documentos de arquitectura del sistema. - Documento de requisitos del sistema. | - Actividades clave completados - Documentos completados |
| Desarrollo | - Configuración del entorno de desarrollo - Desarrollo del backend y base de datos - Desarrollo del frontend Integración de pasarelas de pago - Implementación de funcionalidades | - Tienda virtual - Documentación técnica | Tienda virtual completada según requisitos |
| Testing | - Pruebas funcionales y de usabilidad - Pruebas de seguridad - Corrección de errores | - Conjunto de pruebas - Aplicación funcionando correctamente |  |
| Lanzamiento | - Configuración del servidor de producción - Migración de datos - Despliegue | - Sistema desplegado | - Sistema desplegado y funcionando correctamente |

DESVIACIONES AUTORIZADAS (NO GENERAN SOLICITUD DE CAMBIO)

| ASPECTO | UMBRALES |
| --- | --- |
| ALCANCE | No autorizadas |
| CRONOGRAMA | No autorizadas |
| PRESUPUESTO | Desviación de hasta 2.000€ sobre los recursos del proyecto |

CRITERIOS DE ÉXITO

Criterios de aceptación del proyecto: - Plataforma web funcional y operativa. - Primeras ventas realizadas correctamente. - Sistema de pagos integrado y probado. Criterios comerciales: - Completa adaptación del cliente al comercio electrónico B2C. - Vender más de 1.000 productos en los 3 primeros meses.

DOCUMENTOS ANEXOS

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA PLAN DE GESTIÓN DE COSTES PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

LÍNEA BASE DEL ALCANCE: ENUNCIADO DEL ALCANCE, EDT, DICCIONARIO EDT LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA: CRONOGRAMA (EN MSPROJECT), LISTA DE HITOS LÍNEA BASE DE COSTES: PRESUPUESTO (CON MSPROJECT), CURVA S DE COSTES (CON MSPROJECT)

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

REGISTRO DE REQUISITOS REGISTRO DE SUPUESTOS REGISTRO DE INTERESADOS REGISTRO DE RIESGOS

APROBACIÓN

| Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador |  |  |
| Director del Proyecto |  |  |