| PROYECTO | Tienda virtual sobre moda personalizada | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/09/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Información a comunicar | Interesado/Destinatario | Medio | Momento o Periodicidad | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avances en el desarrollo de la tienda | Patrocinador (José González Enríquez) | Reuniones/Correo | Semanal | Informe de estado semanal |
| Confirmación de diseño y prototipo | Patrocinador (José González Enríquez). | Reuniones/Correo | Al finalizar el diseño | Validación del patrocinador antes de continuar |
| Entregables del proyecto | Patrocinador (José González Enríquez) | Reuniones/Correo | Al final de cada fase del proyecto | Reporte detallado de los entregables |
| Feedback del patrocinador sobre la tienda virtual | Patrocinador (José González Enríquez) | Reuniones/Correo | Al finalizar la fase de testing | Revisión de la plataforma |
| Resultados finales y cierre de proyecto | Todos los interesados | Reunión Final/Correo | Al finalizar el proyecto | Informe final con todos los detalles entregados |