| Nombre del Proyecto | Tienda virtual sobre moda personalizada | Código del Proyecto | 2025-001 | Fecha de Elaboración | 25/09/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CATEGORÍA

| Marque con una X la(s) casilla(s) donde se aplica(n) la lección aprendida. |  | GRUPO DE PROCESO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA |  | Inicio | Planificación | Ejecución | Seguimiento y control | Cierre |
| Integración |  |  |  | X |  |  |
| Alcance |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma |  |  |  | X |  |  |
| Costes |  |  |  |  |  |  |
| Calidad |  |  |  |  |  |  |
| Recursos |  |  |  |  |  |  |
| Comunicaciones |  |  |  |  |  |  |
| Riesgos |  |  |  |  |  |  |
| Adquisiciones |  |  |  |  |  |  |
| Interesados |  |  |  |  |  |  |
| Otro (especifique) |  |  |  |  |  |  |

| DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN | IMPACTO DE LA SITUACIÓN |
| --- | --- |
| En la última reunión con el patrocinador, en la cuál teníamos pensado tener la aplicación con todas las funcionalidades realizadas según el cronograma, tuvimos el requisito de la pasarela de pago sin completar. Esa misma tarde se completó sin llegar a tener una influencia negativa en el MS Project. | El retraso en la pasarela de pago impidió ser presentado al patrocinador. Esto puede generar frustración en el patrocinador y afectar la confianza del cliente al no tener una funcionalidad clave disponible. Además, la falta de esta funcionalidad retrasa las pruebas y validación final del proyecto. |

| Interesados Involucrados |  |  |
| --- | --- | --- |
| José González Enríquez | Patrocinador |  |
| Eulagio Contreras | Cliente |  |

| RECOMENDACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué funcionó bien? | ¿Qué puede ser mejorado? | ¿Cómo puede ser mejorado? |
| La comunicación y participación de los distintos miembros del equipo para con urgencia llevar a cabo la pasarela de pago. | La organización del equipo para que no vuelva a ocurrir una desviación similar en el cronograma en el futuro. | Trabajando diariamente en el trabajo y distribuyéndolo de manera adecuada. |

CATEGORÍA

| Marque con una X la(s) casilla(s) donde se aplica(n) la lección aprendida. |  | GRUPO DE PROCESO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA |  | Inicio | Planificación | Ejecución | Seguimiento y control | Cierre |
| Integración |  |  |  |  |  |  |
| Alcance |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma |  |  |  |  |  |  |
| Costes |  |  | X |  |  |  |
| Calidad |  |  |  |  |  |  |
| Recursos |  |  |  |  |  |  |
| Comunicaciones |  |  |  |  |  |  |
| Riesgos |  |  |  |  |  |  |
| Adquisiciones |  |  |  |  |  |  |
| Interesados |  |  |  |  |  |  |
| Otro (especifique) |  |  |  |  |  |  |

| DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN | IMPACTO DE LA SITUACIÓN |
| --- | --- |
| Durante la fase de planificación se sobreestimaron los costes, obteniendo un CPI de 1,1 en los costes del proyecto. | Esto no es algo negativo en sí pero para proyectos futuros una estimación de costes muy altos podría acarrear que el cliente no nos seleccionara para el proyecto. |

| Interesados Involucrados |  |  |
| --- | --- | --- |
| José González Enríquez | Patrocinador |  |
| Eulagio Contreras | Cliente |  |

| RECOMENDACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué funcionó bien? | ¿Qué puede ser mejorado? | ¿Cómo puede ser mejorado? |
| Estimación de costes de forma automática según el tiempo de trabajo con Microsoft Project. | Sobreestimación de tiempo necesario para la realización de las tareas. | Mediante la adquisición de experiencia con futuros proyectos por parte del equipo de desarrollo, de forma que puedan aportar mejor información al equipo de dirección durante la fase de planificación, además de con el historial de proyectos realizados por lo compañía. |