| Nombre del Proyecto | Tienda de ropa personalizada | Código del Proyecto | 2025-001 | Fecha de Elaboración | 16/11/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ID DEL INCIDENTE | FECHA DE OCURRENCIA | CATEGORÍA | INCIDENTE / PROBLEMA | INVOLUCRADOS | IMPACTO | URGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06/11/2025 | Alcance | Personalización de ropa | Cliente | Proceso de compra y personalización de producto | Alta |

| ID DEL INCIDENTE | PROPIETARIO | FECHA DE VENCIMIENTO | ESTADO | FECHA DE SOLUCIÓN | ACCIONES TOMADAS | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equipo de desarrollo | 17/11/2025 | Solucionado | 16/11/2025 | Añadimos categorías de personalización en la compra del producto como el nombre, la imagen y el color. | Se ha implementado satisfactoriamente. |