# Sprint Review 1

## Información General

| Proyecto: | Tienda virtual sobre moda personalizada |
| --- | --- |
| Sprint Revisado: | Sprint 1 |
| Fecha de la Revisión: | 05/11/2025 |
| Duración: | 1 hora |
| Asistentes: | Equipo de Desarrollo y Equipo de Dirección |

## Objetivo del Sprint

| Objetivo Definido: | Establecer la base operativa de la tienda virtual, permitiendo a los usuarios registrarse, iniciar sesión, ver productos y comenzar un carrito de compra. |
| --- | --- |
| Estado del Objetivo: | ALCANZADO |
| Justificación: | Se entregó la funcionalidad básica de registro, autenticación y visualización de productos y del carrito. |

## Inspección del Incremento

| Historia de Usuario / Tarea | ID | Estimación (Puntos) | Estado | Observaciones (Demo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Creación página principal | PGPI-2025-2026--G1.13 #3 | 8 | TERMINADO (DONE) | Se demostró el layout principal, la navegación básica y el diseño responsive. |
| Inicio de sesión | PGPI-2025-2026--G1.13 #1 | 5 | TERMINADO (DONE) | Se probó la autenticación con credenciales válidas e inválidas. Redirección correcta. |
| Listado de productos | PGPI-2025-2026--G1.13 #5 | 5 | TERMINADO (DONE) | Se mostró el catálogo de productos con imágenes, nombres y precios (datos mock). |
| Registro de usuario | PGPI-2025-2026--G1.13 #2 | 5 | TERMINADO (DONE) | Se demostró el flujo de registro de un nuevo usuario con validación de campos. |
| Carrito de la compra | PGPI-2025-2026--G1.13 #4 | 8 | TERMINADO (DONE) | Se demostró la interfaz del carrito y la acción de agregar un producto. |
| Total Puntos COMPLETADOS |  | 31 / 31 |  |  |