# Sprint Review 2

## Información General

| Proyecto: | Tienda virtual sobre moda personalizada |
| --- | --- |
| Sprint Revisado: | Sprint 2 |
| Fecha de la Revisión: | 19/11/2025 |
| Duración: | 1 hora |
| Asistentes: | Equipo de Desarrollo y Equipo de Dirección |

## Objetivo del Sprint

| Objetivo Definido: | Implementar las funcionalidades críticas de la tienda para gestionar el inventario, realizar compras y procesar pagos, y añadir opciones de personalización. |
| --- | --- |
| Estado del Objetivo: | ALCANZADO |
| Justificación: | Se entregaron y demostraron las funcionalidades completas para la gestión de pagos, listado de compras, gestión de inventario y la funcionalidad inicial de personalización. |

## Inspección del Incremento

| Historia de Usuario / Tarea | ID | Estimación (Puntos) | Estado | Observaciones (Demo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de pedidos | PGPI-2025-2026--G1.13 #10 | 8 | TERMINADO (DONE) | Se demostró la simulación del proceso de pago completo, incluyendo la confirmación de la orden. |
| Listado de pedidos | PGPI-2025-2026--G1.13 #13 | 5 | TERMINADO (DONE) | Se probó la vista del historial de compras del usuario, mostrando detalles como fecha, total y estado de la orden. |
| Gestión del stock | PGPI-2025-2026--G1.13 #11 | 8 | TERMINADO (DONE) | Se mostró el dashboard de administración para actualizar stock. Se verificó que el stock se reduce al hacer una compra. |
| Vista creación pedido (Personalización) | PGPI-2025-2026--G1.13 #8 | 5 | TERMINADO (DONE) | Se demostró la interfaz inicial donde el usuario puede seleccionar una opción básica de personalización de un producto (ej. Color, talla, texto o selección de imagen). |
| Total Puntos COMPLETADOS |  | 26 / 26 |  |  |