# Sprint Review 3

## Información General

| Proyecto: | Tienda virtual sobre moda personalizada |
| --- | --- |
| Sprint Revisado: | Sprint 3 |
| Fecha de la Revisión: | 26/11/2025 |
| Duración: | 1 hora |
| Asistentes: | Equipo de Desarrollo y Equipo de Dirección |

## Objetivo del Sprint

| Objetivo Definido: | Finalizar la implementación de la Pasarela de Pagos, asegurar la Gestión completa del Inventario y realizar el Despliegue inicial y las pruebas. |
| --- | --- |
| Estado del Objetivo: | ALCANZADO |
| Justificación: | Se logró la integración de la pasarela de pagos, se completó la interfaz de gestión de stock para el administrador y se realizó el despliegue además de las pruebas. |

## Inspección del Incremento

| Historia de Usuario / Tarea | ID | Estimación (Puntos) | Estado | Observaciones (Demo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Despliegue | PGPI-2025-2026--G1.13 #20 | 8 | TERMINADO (DONE) | Se demostró la aplicación funcionando correctamente en el entorno de Producción |
| Gestión del stock como administrador | PGPI-2025-2026--G1.13 #16 | 5 | TERMINADO (DONE) | Se mostró la interfaz donde el administrador puede añadir, modificar y eliminar productos, y actualizar el stock y sus variantes. |
| Pasarela de pagos | PGPI-2025-2026--G1.13 #15 | 8 | TERMINADO (DONE) | Se probó la integración final de la pasarela de pagos y se confirmó que la notificación de la transacción funciona correctamente. |
| Pruebas | PGPI-2025-2026--G1.13 #18 | 13 | TERMINADO (DONE) | Se presentó un informe de las pruebas funcionales y de integración que confirman la calidad del incremento y se verificó que no hay fallos críticos en los flujos principales. |
| Total Puntos COMPLETADOS |  | 34 / 34 |  |  |