| PROYECTO | Tienda virtual sobre moda personalizada | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 10/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR (FAE)

Para garantizar la correcta adquisición, contratación y control de bienes y servicios durante la fase de ejecución del proyecto, se aplicarán las siguientes normas: a) Normas Técnicas y Legales - Elaboración y firma de contratos conforme a las políticas de la organización y bajo supervisión legal. - Inclusión de cláusulas de confidencialidad, penalizaciones y resolución de conflictos. b) Normas Administrativas y Financieras - Registro y control de contratos, facturas y pagos en el sistema del proyecto. - Aprobación de gastos por el Director del Proyecto c) Normas Tecnológicas y Digitales - Respaldo digital de toda la documentación y comunicaciones en canales oficiales. - Seguimiento contractual mediante reportes digitales y revisiones de calidad.

DOCUMENTOS A UTILIZAR (APO)

- Plan de Gestión de Recursos: identifica los recursos físicos y humanos necesarios y justifica las adquisiciones externas. - Plan de Gestión de Costes: determina el presupuesto disponible para realizar las compras o contratar servicios externos. - Plan de Gestión de la Calidad: establece los criterios de aceptación que deberán cumplir los recursos o proveedores seleccionados. - Plan de Gestión de Riesgos: recoge los riesgos asociados a retrasos, fallos o incumplimientos en las adquisiciones. - Plan de Gestión de Comunicaciones: define cómo se realizará la comunicación con los proveedores y el seguimiento de las adquisiciones. - Planificación del Cronograma (Plan de Gestión del Cronograma, Lista de Actividades y Lista de Hitos): determina los periodos en los que se necesitarán los recursos adquiridos. - Planificación del Alcance (Plan de Gestión del Alcance, Enunciado del Alcance y EDT): identifica los entregables del proyecto que requieren recursos externos. - Plan de Gestión del Cambio y Solicitud de Cambio: definen el procedimiento a seguir ante modificaciones o incidencias en las adquisiciones. - Plan de Gestión de la Configuración: asegura la trazabilidad y el control de los elementos adquiridos durante el proyecto. - Registro de Interesados: permite identificar las partes implicadas en el proceso de adquisición (proveedores, cliente, dirección del proyecto).

ADQUISICIONES

| # | EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | RECURSO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 | Análisis y diseño | Analista funcional que se encargará de llevar a cabo el análisis de requisitos y diseño de esquema de bases de datos |
| 2 | 3.2 | Desarrollo | Desarrolladores que llevarán a cabo la elaboración del software |
| 3 | 3.3 | Pruebas | Desarrolladores que llevarán a cabo la elaboración del conjunto de pruebas y arreglarán los errores detectados. |
| 4 | 3.3 | Pruebas | Responsable de calidad que revisarán el software desarrollado. |
| 5 | 3.4 | Despliegue | Desarrolladores que se encargarán del despliegue de la aplicación. |

CALENDARIO DE ADQUISICIONES

Las adquisiciones se llevarán a cabo al comienzo de las actividades según las fechas que aparecen en el cronograma. La publicación de la oferta se realizará con una antelación de diez días laborales para que los proveedores tengan tiempo de realizar las ofertas.

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES PARA LAS ADQUISICIONES

- Supuestos: - Los proveedores y contratistas dispondrán de la capacidad técnica después de su formación. - El presupuesto asignado para las adquisiciones será suficiente para cubrir los costos de recursos sin que se presenten desviaciones significativas. - Todos los recursos adquiridos serán entregados de acuerdo con el cronograma del proyecto. - Restricciones: - La disponibilidad de los recursos humanos y materiales está sujeta a las limitaciones de tiempo establecidas en el cronograma. - Los contratos deberán ajustarse a las normativas legales, lo que podría afectar a los plazos de adquisición. - La adquisición de recursos deberá ajustarse al presupuesto, limitando las opciones disponibles en cuanto a calidad o cantidad de los mismos.

POR CADA RECURSO

| # | 1 |
| --- | --- |
| RECURSO | Analista funcional |
| ENUNCIADO DEL TRABAJO | Realizar el análisis de requisitos y diseñar el esquema de la base de datos para la tienda virtual. |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | Contratación externa |
| PROVEEDORES YA CUALIFICADOS | No aplica |
| TIPO DE CONTRATO | Contratación externa hasta la finalización del proyecto. |
| SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR | Evaluaciones semanales del avance del trabajo. |
| CONTROLES DE CALIDAD | Revisión de documentos y entregables de análisis por parte del Director del Proyecto y equipo de desarrollo |
| RESPONSABLES | Director del Proyecto |

| # | 2 |
| --- | --- |
| RECURSO | Desarrolladores |
| ENUNCIADO DEL TRABAJO | Desarrollar la aplicación, implementando las funcionalidades de la tienda virtual según los requisitos. |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | Contratación externa. |
| PROVEEDORES YA CUALIFICADOS | Empresas de desarrollo de software con experiencia en proyectos similares. |
| TIPO DE CONTRATO | Contrato de prestación de servicios por proyecto. |
| SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR | Evaluaciones semanales del progreso mediante informes de seguimiento. |
| CONTROLES DE CALIDAD | Análisis del código fuente, pruebas unitarias y revisiones de seguridad. |
| RESPONSABLES | Director del proyecto |

| # | 3 |
| --- | --- |
| RECURSO | Desarrollador de prueba |
| ENUNCIADO DEL TRABAJO | Desarrollar y ejecutar el conjunto de pruebas necesarias para garantizar la calidad del software |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | Contratación externa. |
| PROVEEDORES YA CUALIFICADOS | No aplica |
| TIPO DE CONTRATO | Contrato externo hasta la finalización del proyecto. |
| SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR | Supervisión semanal de los resultados de las pruebas. |
| CONTROLES DE CALIDAD | Verificación de que las pruebas cubren todos los escenarios posibles según los requisitos, y que los resultados se documentan correctamente. |
| RESPONSABLES | Director del proyecto |

| # | 4 |
| --- | --- |
| RECURSO | Responsable de Calidad |
| ENUNCIADO DEL TRABAJO | Supervisar las pruebas y la calidad del software desarrollado. |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | Selección interna o contratación externa |
| PROVEEDORES YA CUALIFICADOS | No aplica |
| TIPO DE CONTRATO | Contrato externo hasta la finalización del proyecto. |
| SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR | Informes de seguimiento semanalmente. |
| CONTROLES DE CALIDAD | Validación de los resultados de las pruebas funcionales y de carga. |
| RESPONSABLES | Director del proyecto |

| # | 5 |
| --- | --- |
| RECURSO | Desarrolladores para Despliegue |
| ENUNCIADO DEL TRABAJO | Ejecutar el despliegue de la aplicación en el entorno de producción. |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | Contratación externa o selección interna de personal con experiencia en despliegue de aplicaciones web. |
| PROVEEDORES YA CUALIFICADOS | No aplica |
| TIPO DE CONTRATO | Contrato externo hasta la finalización del proyecto. |
| SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR | Seguimiento del proceso de despliegue. |
| CONTROLES DE CALIDAD | Verificación post-despliegue de la funcionalidad y rendimiento de la aplicación. |
| RESPONSABLES | Director del proyecto |

CRITERIOS DE SELECCIÓN

| CRITERIO | PONDERACIÓN |
| --- | --- |
| Precio ofertado | 50% |
| Experiencia | 20% |
| Evidencias de calidad mediante certificaciones | 15% |
| Disponibilidad de recursos propios | 15% |
|  | 100 % |

AUDITORÍAS DE LAS ADQUISICIONES

Se realizarán reuniones de forma semanal con el equipo de dirección de proyecto para solicitar evidencias de que el trabajo se está llevando a cabo de forma adecuada por parte de los proveedores.

CIERRE DE LAS ADQUISICIONES

Asegurar que los contratos y acuerdos relacionados con adquisiciones estén correctamente cerrados y que no queden pendientes obligaciones por cumplir. Proceso de cierre: 1. Verificación del Cumplimiento de los Contratos 2. Confirmación de la Entrega y Aceptación 3. Liberación de Recursos 4. Cierre Formal de los Contratos mediante firma