| PROYECTO | Tienda virtual sobre moda personalizada | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 30/09/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DESARROLLO DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE

Reunión de inicio con el patrocinador y los interesados: Durante esta reunión se recogen los elementos clave de la tienda virtual, y los principales requisitos funcionales y no funcionales Elaboración del documento inicial del alcance: Basado en los requisitos identificados, se desarrollará el enunciado detallado del alcance que incluirá - Descripción del producto - Entregables - Exclusiones. Validación y aprobación: El enunciado de alcance será revisado y aprobado por el patrocinador y los interesados clave.

ESTRUCTURA DE LA EDT

Se seguirá una EDT orientada a fases. Descomposición del alcance: A partir del enunciado de alcance, se dividirá el trabajo en fases claras: - Fase 1: Inicio - Fase 2: Planificación - Fase 3: Ejecución - Análisis y diseño - Desarrollo - Testing - Despliegue - Fase 4: Cierre Desglose de tareas: Cada fase será desglosada en tareas más pequeñas

DICCIONARIO DE LA EDT

Es un documento que proporciona información detallada acerca de los entregables y de las actividades. Cada entrada del diccionario es un paquete de trabajo La EDT se irá completando con datos extraídos de las estimaciones que se realizarán durante la planificación: actividades previstas y estimaciones de tiempo, de recursos y de costes.

MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL ALCANCE

Revisión del enunciado de alcance y la EDT Aprobación formal por parte del patrocinador del proyecto. Confirmación de la línea base

CAMBIOS AL ALCANCE

Reuniones de seguimiento periódicas: Se llevarán a cabo reuniones semanales para revisar el progreso y asegurar que el alcance del proyecto se está cumpliendo. Si se detecta una desviación del alcance: - Análisis del impacto en el cronograma y el presupuesto. - Proponer ajustes al plan y aprobar las modificaciones necesarias. - Si el cambio es aprobado, se actualizarán todos los documentos relevantes.

ACEPTACIÓN DE LOS ENTREGABLES

Los entregables serán considerados aceptados cuando el patrocinador confirme que se cumplen los criterios definidos en cada uno de los requisitos tras la revisión y pruebas realizadas. - Revisión de los entregables: Se revisarán los entregables claves, como la funcionalidad de la tienda, la integración con pagos y la interfaz de usuario, para asegurar que cumplan con los requisitos. - Criterios de aceptación: Los entregables serán aceptados si cumplen con los requisitos funcionales y no funcionales acordados en el registro de requisitos. - Aprobación final: El patrocinador, tras la revisión y pruebas, aprobará los entregables si cumplen con los criterios establecidos. Si se detecta alguna discrepancia, se corregirán antes de la entrega final.

INTEGRACIÓN DE LOS REQUISITOS Y EL ALCANCE

- Identificación de Requisitos: - Funcionales: Navegación, selección de productos, carrito de compras, pago seguro y confirmación de pedido. - No funcionales: Cumplimiento del RGPD, seguridad, escalabilidad, diseño responsivo y optimización. - Enunciado de Alcance: - Producto: Tienda virtual para la compra de moda personalizada con pagos integrados. - Entregables: Plataforma completa, documentación, pruebas y sistema desplegado. - Exclusiones: Marketing, mantenimiento, integración ERP y formación de usuarios. - Restricciones: Uso de Django y VS Code, ciclo de vida híbrido y cumplimiento del RGPD. - Alineación con los Objetivos: - Todos los entregables se alinearán con los requisitos y objetivos del patrocinador. - Monitoreo del Alcance: - Revisión semanal del avance. Si hay desviaciones, se ajustará el plan con la aprobación del patrocinador.

CONTROL DEL ALCANCE

- Monitoreo del progreso: Se realizarán revisiones semanales para evaluar el avance y verificar que los entregables cumplan con los requisitos. - Gestión de desviaciones: Si se detectan desviaciones en el alcance, se analizará su impacto en el cronograma y presupuesto, y se propondrán ajustes que serán aprobados por el patrocinador. - Aprobación de cambios: Cualquier cambio en el alcance será evaluado y aprobado por el patrocinador antes de ser implementado, y se actualizarán los documentos del proyecto. - Revisión de entregables: Los entregables serán validados para asegurar que cumplen con los requisitos del proyecto y serán aprobados por el patrocinador. - Cierre del proyecto: Una vez aprobados todos los entregables, el patrocinador dará su aprobación final y el proyecto se cerrará formalmente.