| Nombre del Proyecto | Tienda virtual sobre moda personalizada | Código del Proyecto | 2025-001 | Fecha de Elaboración | 10/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ID DEL RIESGO | CATEGORÍA | RIESGO | PRIORIDAD | IMPACTO |  |  |  | PROBABILIDAD | INTERESADO(FUENTE) | RESPONSABLES |  |  | PLAN DE CONTINGENCIA (RESPUESTA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ALCANCE | TIEMPO | COSTES | CALIDAD |  |  | SEGUIMIENTO |  | RESPUESTA |  |
| R01 | Alcance | Cambios en los requisitos del cliente durante el desarrollo. | ALTA. | 7 | 5 | 5 | 5 | 70% | Cliente/Patrocinador | Director del proyecto |  | Director del proyecto | Evitar |
| R02 | Alcance | Definición incompleta o poco detallada del alcance. | A L T A | 9 | 5 | 5 | 5 | 50% | Patrocinador | Jefe de proyecto |  | Jefe de proyecto | Evitar |
| R03 | Calidad | Errores en el proceso de compra. | A L T A | 5 | 7 | 5 | 9 | 70% | Cliente | Organización |  | Organización | Mitigar |
| R04 | Seguridad | Riesgos en el tratamiento de datos personales o fuga de información. | A L T A | 3 | 7 | 7 | 9 | 40% | Cliente/Equipo | Responsable de seguridad |  | Responsable de seguridad | Transferir |
| R05 | Recursos | Falta de coordinación entre los miembros del equipo de desarrollo. | Media | 5 | 7 | 5 | 5 | 50% | Dirección del proyecto | Director del proyecto |  | Director del proyecto | Mitigar |
| R06 | Rendimiento | Problemas de carga o lentitud en el sitio web. | Media | 3 | 7 | 5 | 7 | 30% | Cliente | Equipo de desarrollo |  | Director del proyecto | Mitigar |
| R07 | Tecnología | Fallo en la integración del sistema de pagos seguros. | Alta | 5 | 7 | 7 | 9 | 60% | Cliente | Equipo de desarrollo |  | Equipo de desarrollo | Mitigar |
| R08 | Inventario | Errores en el control del stock (productos agotados). | Media | 5 | 5 | 5 | 7 | 40% | Cliente/Proveedor | Equipo de desarrollo |  | Equipo desarrollo | Mitigar |