| Nombre del Proyecto | ### Tienda virtual sobre moda personalizada | Código del Proyecto | #### 2025-001 | Fecha de Elaboración | 07/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ID | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | ID PAQUETE DE TRABAJO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acta de Constitución | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del Acta de Constitución | 1 |
| 2 | Registro de Interesados | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del Registro de Interesados | 1 |
| 3 | Registro de Supuestos | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del Registro de Supuestos | 1 |
| 4 | Plan de Dirección de Proyecto | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del Plan de Dirección de Proyecto | 2.1 |
| 5 | Plan de Gestión de Comunicaciones | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del Plan de Gestión de Comunicaciones | 2.2 |
| 6 | Plan de gestión de requisitos | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del plan de gestión de requisitos | 2.3.1 |
| 7 | Registro de requisitos | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del registro de requisitos | 2.3.1 |
| 8 | Matriz de trazabilidad de requisitos | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador de la matriz de trazabilidad de requisitos | 2.3.1 |
| 9 | Plan de Gestión del Alcance | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del Plan de Gestión del Alcance | 2.3.2 |
| 10 | Enunciado del Alcance | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del Enunciado del Alcance | 2.3.2 |
| 11 | EDT | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador de la EDT | 2.3.3 |
| 12 | Diccionario EDT | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del Diccionario EDT | 2.3.3 |
| 13 | Plan de Gestión del Cronograma | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del Plan de Gestión del Cronograna | 2.4 |
| 14 | Lista de Actividades | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador de la Lista de Actividades | 2.4 |
| 15 | Atributos de Actividad | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador de los Atributos de Actividad | 2.4 |
| 16 | Lista de Hitos | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador de la Lista de Hitos | 2.4 |
| 17 | Cronograma | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del Cronograma | 2.4 |
| 18 | Plan de Gestión de la Calidad | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del Plan de Gestión de Calidad | 2.5 |
| 19 | Plan de Gestión de riesgos | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del Plan de Gestión de riesgos | 2.5 |
| 20 | Registro de Riesgos | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del Registro de Riesgos | 2.5 |
| 21 | Plan de Gestión de recursos | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del Plan de Gestión de recursos | 2.5 |
| 22 | Matriz de asignación de responsabilidades | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador de la Matriz de asignación de responsabilidades | 2.5 |
| 23 | Plan de Gestión de Adquisiciones | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del Plan de Gestión de Adquisiciones | 2.6 |
| 24 | Plan de Gestión de Costes | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del Plan de Gestión de Costes | 2.6 |
| 25 | Plan de Gestión del Cambio y de la Configuración | Elaboración y aprobación por parte del patrocinador del Plan de Gestión del Cambio y de la Configuración | 3.1 |
| 26 | Análisis de requisitos y diseño base de datos | Análisis de los requisitos y diseño la base de datos | 3.1 |
| 27 | Desarrollo del catálogo | Estructuración del catálogo y navegación por categorías | 3.2 |
| 28 | Desarrollo de cesta de compra | Desarrollo del proceso de compra en tres pasos | 3.2 |
| 29 | Desarrollo proceso de compra | Implementación de seguridad en el proceso de pago | 3.2 |
| 30 | Desarrollo inventarios | Desarrollo de la función de búsqueda en la página de inicio | 3.2 |
| 31 | Pruebas | Implementación de control de inventarios y productos agotados | 3.3 |
| 32 | Despliegue | Integración de métodos de pago seguros y protección de datos | 3.4 |
| 33 | Informes de seguimiento y desempeño | Pruebas de visibilidad y gestión de la cesta de la compra | 4 |
| 34 | Lecciones aprendidas | Verificación de la estructura del catálogo y la navegación | 4 |
| 35 | Informe de cierre | Validación del proceso de compra simplificado | 4 |