| Nombre del Proyecto | Tienda virtual sobre moda personalizada | Código del Proyecto | 2025-001 | Fecha de Elaboración | 07/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ID DEL HITO | NOMBRE DEL HITO | DESCRIPCIÓN DEL HITO | FECHA LÍMITE· |
| --- | --- | --- | --- |
| H-1 | Entrega Plan de Dirección Proyecto | Elaboración y presentación del Plan de Dirección del Proyecto, que establece la visión, objetivos, alcance y enfoque general del proyecto. | 31/10/2025 |
| H-2 | Inicio Iteración 1 | Fase de inicio y planificación: Durante esta iteración se completarán las tareas de definición de requisitos, diseño de la plataforma y la arquitectura de la tienda. | 03/11/2025 |
| H-3 | Inicio Iteración 2 | Desarrollo del frontend y backend: Se procederá con el desarrollo del frontend y la integración del backend | 10/11/2025 |
| H-4 | Inicio Iteración 3 | Desarrollo de pruebas: se realizará un conjunto de pruebas y se desplegará una plataforma funcional. | 17/11/2025 |
| H-5 | Despliegue de la aplicación | Implementación y puesta en funcionamiento de la aplicación | 05/12/2025 |
| H-6 | Presentaciones | Preparación de presentaciones para comunicar resultados o aspectos clave del proyecto. | 11/12/2025 |