| PROYECTO | Tienda virtual sobre moda personalizada | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 10/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR (de los FAE)

- Normas Técnicas y Legales - Protección de diseños y datos personales de clientes. - Normas Administrativas y Financieras - Registro contable y control financiero. - Transacciones seguras mediante pasarelas certificadas. - Normas Tecnológicas y Digitales - Ciberseguridad y privacidad de datos. - Uso de certificados SSL, mantenimiento y respaldo de la plataforma.

| OBJETIVOS DE CALIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENTREGABLE | OBJETIVO | MÉTRICA |
| Plan de Dirección de Proyecto | Desarrollar un Plan de Dirección de Proyecto de acuerdo con las directrices dadas por el profesorado de la asignatura. | Desviación del cronograma |
| Tienda virtual | Proveer de una solución software funcional que permita a los usuarios realizar una experiencia de compra completa (navegar por el catálogo, seleccionar productos, añadirlos al carrito, pagar y recibir confirmación del pedido…). | Porcentaje de casos de prueba aprobados |

ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES

| EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | ACTIVIDAD Actividad a incluir en el Diccionario de la EDT del paquete de trabajo. | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Análisis y diseño | Verificación de que la estructura de la base de datos cumple con los requisitos de información. | Organización |
| 3.2 | Desarrollo | Cumplimiento de requisitos y pruebas | Organización |
| 3.3 | Pruebas | Cobertura de más del 70% de código | Organización |
| 3.4 | Despliegue | Entrega de la plataforma funcional y sin errores | Organización |

| LISTAS DE CONTROL DE LOS ENTREGABLES |  |
| --- | --- |
| # | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Verificar que la plataforma web cargue correctamente y sea accesible desde diferentes dispositivos. |
| 2 | Comprobar el correcto funcionamiento de todos los botones. |
| 3 | Revisar que el registro e inicio de sesión funcione correctamente. |
| 4 | Validar que el carrito de comprar y el sistema de pagos estén operativos y sean seguros. |
| 5 | Validad que la navegación por la página sea correcta. |
| 6 | Cumplir con las normas de privacidad y políticas de seguridad. |
| 7 | Comprobar la ejecución de las pruebas de calidad. |
| 8 | Confirmar la aprobación final antes del despliegue y cierre. |

PLAN DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN

| EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | ACTIVIDAD Actividad a incluir en el Diccionario de la EDT del paquete de trabajo. | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inicio | Validación con el patrocinador | Organización |
| 2.1 | Plan de dirección de proyecto | Validación con el patrocinador | Organización |
| 2.2 | Plan de gestión de comunicaiones | Validación con el patrocinador | Organización |
| 2.3.1 | Requisitos | Análisis de los requisitos. | Organización |
| 2.3.2 | Plan de gestión y enunciado del alcance | Validación con el patrocinador | Organización |
| 2.3.3 | EDT | Validación del cumplimiento de la regla 8/80 y que se abarque todos los aspectos del alcance. | Organización |
| 2.4 | Gestión de actividades y cronograma | Validación con el patrocinador | Organización |
| 2.5 | Gestión de la calidad | Validación con el patrocinador | Organización |
| 2.6 | Gestión de adquisiciones y riesgos | Validación con el patrocinador | Organización |
| 4 | Cierre | Todo terminado y entregado | Organización |

| HITOS A INCLUIR |  |
| --- | --- |
| # | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Cumplimiento de las fechas de entrega |
| 2 | Finalización de las pruebas de calidad y seguridad |

| REUNIONES A REALIZAR |  |
| --- | --- |
| # | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Reuniones semanales con el patrocinador para presentar avances, recibir retroalimentación y obtener la aprobación de las actividades desarrolladas, permitiendo realizar ajustes y mejoras oportunas al proyecto. |
| 2 | Reuniones semanales del equipo de gestión para revisar la calidad de la documentación y durante el desarrollo para verificar el cumplimiento del Plan de Dirección de Proyecto o para la actualización del cronograma en caso de que no fuera posible el cumplimiento del mismo. |

| INFORMES A ELABORAR |  |
| --- | --- |
| # | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Control del equipo mediante el informe de desempeño del equipo de trabajo |

| AUDITORÍAS EXTERNAS |  |
| --- | --- |
| # | DESCRIPCIÓN |

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Para asegurar el correcto funcionamiento y la mejora continua de la tienda virtual de moda personalizada, se aplicarán las siguientes herramientas de calidad: - Ciclo Deming (PDCA): permitirá realizar mejoras continuas mediante las etapas de planificar, hacer, verificar y actuar sobre los procesos de desarrollo y mantenimiento de la plataforma. - Listas de Control (Checklists): se utilizarán para verificar el cumplimiento de los requisitos funcionales y técnicos antes de cada entrega, asegurando la calidad del producto final. - Pruebas de Calidad: se ejecutarán pruebas unitarias, de integración, de interfaz y de regresión para garantizar el correcto funcionamiento de cada módulo y evitar errores. - Métricas de Calidad: se definirán indicadores como tiempos de carga, errores detectados y satisfacción del usuario para medir objetivamente el rendimiento de la plataforma. - Auditorías de Calidad: se realizarán revisiones periódicas para comprobar el cumplimiento de normas y procedimientos establecidos. - Control de Versiones y Configuración: se gestionarán de forma ordenada los cambios en el sistema, asegurando trazabilidad y estabilidad en cada actualización. - Entorno de Preproducción: se implementará un ambiente de prueba previo al lanzamiento oficial, con el fin de detectar y corregir fallos antes de llegar al usuario final.