| PROYECTO | Tienda virtual sobre moda personalizada | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 16/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (FAE)

Para garantizar una correcta gestión de los cambios en el proyecto, se aplicarán las siguientes normas: a) Normas Técnicas y Legales - Todos los cambios deberán ser evaluados por el equipo antes de su implementación. b) Normas Administrativas y Financieras - Los cambios que impliquen una alteración de los costes deberán ser evaluados por el Director del Proyecto y aprobados antes de la ejecución. - Los cambios en los costes deberán reflejarse en los documentos del proyecto, como el presupuesto y el plan de gestión de costes. c) Normas Tecnológicas y Digitales - Se utilizarán herramientas digitales para registrar, evaluar y aprobar cambios, asegurando la trazabilidad de cada modificación en el proyecto. - Los cambios relacionados con la tecnología, recursos y calidad serán gestionados a través de plataformas de gestión de proyectos y herramientas de control de versiones (GitHub).

DOCUMENTOS APLICABLES (APO)

- Plan de Gestión de Cambios: Documento principal que establece cómo se gestionarán los cambios durante el proyecto, incluyendo procedimientos, roles y responsabilidades. - Plan de Gestión de Alcance: Define los entregables y objetivos del proyecto, proporcionando las bases para identificar cambios en el alcance del proyecto. - Plan de Gestión del Cronograma: Contiene el cronograma del proyecto y las fechas claves, útil para evaluar los cambios en las fechas de entrega o ajustes en el calendario. - Plan de Gestión de Costes: Establece el presupuesto y los controles financieros del proyecto, relevante para gestionar cambios en los costos. - Plan de Gestión de la Calidad: Proporciona los estándares de calidad que deben cumplir los entregables del proyecto, necesario para evaluar cualquier cambio en los estándares de calidad.

| TIPOS DE CAMBIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN |
| Cambio en Alcance | Modificación de los objetivos o entregables del proyecto. | Alcance |
| Cambio en Cronograma | Ajustes en las fechas de entrega o el calendario del proyecto. | Cronograma |
| Cambio en Costes | Alteración en los costos estimados o el presupuesto del proyecto. | Costes |
| Cambio en Recursos | Ajustes en los recursos, como personal o tecnología. | Recursos |
| Cambio en Calidad | Cambios que afectan a los estándares de calidad del proyecto. | Calidad |

ROLES

| ROL | RESPONSABILIDADES | TIPO DE CAMBIO | NIVEL DE ACCESO |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol 1 (Director de Proyecto) | Supervisar el progreso, aprobar cambios y gestionar riesgos. | Cambio en Alcance, Cronograma, Costes | Alto |
| Rol 2 (Analista funcional) | Documentar y verificar los requisitos del proyecto. | Cambio en Alcance | Medio |
| Rol 3 (Desarrollador) | Implementar soluciones y cambios técnicos según sea necesario. | Cambio en Recursos | Bajo |
| Rol 4 (QA) | Realizar pruebas de calidad y asegurar que los entregables cumplan con los requisitos. | Cambio en Calidad | Bajo |

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE CAMBIOS

| FASE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE (ROL) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Identificación del Cambio | El cambio es identificado por cualquier miembro del equipo o cliente. | Rol 1 |
| Fase 2 | Evaluación del Cambio | Se evalúa el impacto en el proyecto (alcance, cronograma, costes). | Rol 1, Rol 2 |
| Fase 3 | Aprobación del Cambio | Se presenta el cambio al patrocinador para su aprobación. | Rol 1 |
| Fase 4 | Implementación del Cambio | El cambio aprobado es implementado según lo evaluado. | Rol 3, Rol 4 |
| Fase 5 | Verificación del Cambio | Se verifica que el cambio se haya implementado correctamente. | Rol 4 |