| PROYECTO | Tienda virtual sobre moda personalizada | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 07/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y/O METODOLOGÍAS PARA …

| Definir las actividades | Las actividades se identificarán utilizando la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), que desglosará el proyecto en tareas más pequeñas y manejables. Esta descomposición facilitará la identificación de todas las actividades necesarias para el desarrollo y entrega del proyecto. |
| --- | --- |
| Secuenciar las actividades | Las actividades se secuenciarán utilizando el método de la ruta crítica (CPM). Este método identificará las actividades críticas que afectan al tiempo total de entrega del proyecto. Se utilizarán dependencias lógicas entre tareas para asegurarse de que el trabajo se realice en el orden correcto. |
| Estimar la duración de las actividades | Estimación por tres valores (PERT): Para obtener un rango de posibles duraciones. |
| Desarrollar el cronograma | El cronograma será desarrollado utilizando herramientas como MS Project. Se asignarán recursos y fechas a cada actividad, y el cronograma será ajustado según el avance y las posibles desviaciones identificadas. |

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

Se utilizará MS Project para el desarrollo del cronograma.

ESTIMACIONES DE TIEMPO

| UNIDADES DE MEDIDA | NIVEL DE PRECISIÓN | RESERVAS DE CONTINGENCIA |
| --- | --- | --- |
| Las estimaciones de tiempo se medirán en días laborables. Esto se aplicará a todas las actividades del cronograma. | ±10% de variación para actividades críticas. ±20% de variación para actividades no críticas. | Se establecerán reservas de contingencia de un 10% del tiempo total estimado para las actividades más críticas. Estas reservas se aplicarán en actividades cuyo retraso podría afectar de manera significativa al cronograma. |

FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA

El cronograma será presentado mediante un diagrama de Gantt, donde se visualizarán las fechas de inicio y finalización de cada actividad, las dependencias entre actividades y los responsables de cada tarea. Este formato permitirá una rápida identificación de los avances y las áreas que requieran atención.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CRONOGRAMA

| Métrica de avance del cronograma | El avance de cada actividad será medido en función de la finalización de tareas según los plazos establecidos en el cronograma. Los responsables de las actividades reportarán el progreso semanalmente |
| --- | --- |
| Cuentas de control de la EDT | Las principales cuentas de control para el seguimiento del cronograma estarán alineadas con las fases del proyecto: - Fase 1: Inicio (Reunión inicial, recopilación de requisitos). - Fase 2: Planificación (Desarrollo del plan de trabajo, diseño de la plataforma). - Fase 3: Ejecución (Desarrollo del frontend y backend, pruebas, integración de pagos). - Fase 4: Cierre (Despliegue, validación, entrega final). |
| Informes de estado | Se harán presentaciones semanalmente o con el patrocinador durante las reuniones de seguimiento, donde se detallarían los avances, las desviaciones del cronograma y cualquier acción correctiva tomada. |
| Actualización del cronograma | El diagrama de Gantt o cualquier otro formato utilizado se actualizará semanalmente durante las presentaciones del proyecto. Cada semana, se evaluará el avance de las actividades y se ajustará el cronograma si es necesario. |

| ITERACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | DURACIÓN | DESCRIPCIÓN, ALCANCE Y ENTREGABLES |
| 1 | 1 semana | Fase de inicio y planificación: Durante esta iteración se completarán las tareas de definición de requisitos, diseño de la plataforma y la arquitectura de la tienda. Entregables: Documento de requisitos, estructura de la base de datos, diseño inicial de la interfaz de usuario e inicio de backend |
| 2 | 1 semana | Desarrollo del frontend y backend: Se procederá con el desarrollo del frontend y la integración del backend Entregables: Prototipo funcional con frontend interactivo, backend conectado y sistema de pagos integrado. |
| 3 | 1 semana | Desarrollo de pruebas: se realizará un conjunto de pruebas y se desplegará una plataforma funcional. |